SafeZone

ໃບກວດສອບໄອເດຍ (Idea Validation Canvas)

ເອກະສານໃຊ້ຮ່ວມກັນຂອງທີມ · ກ່ອນລົງມືສ້າງ · Hackathon (~1 ອາທິດ)

ວິທີໃຊ້: ໃຫ້ທີມຕື່ມຄຳຕອບໃນແຕ່ລະຊ່ອງ. ໝາຍ ☐ ເປັນ ☑ ເມື່ອກວດສອບແລ້ວ. ເປົ້າໝາຍ: ກ່ອນຂຽນໂຄ້ດ ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ບັນຫາ ແລະ ການແກ້ໄຂ ນັ້ນ ‘ຈິງ’ ແລະ ‘ສ້າງໄດ້’. ສິ່ງໃດກວດສອບບໍ່ຜ່ານ = ຕ້ອງປັບ scope.

# A. ກວດສອບບັນຫາ (Problem)

ຄຳຖາມຫຼັກ: ບັນຫາ ‘ພາສປອດເສຍ/ຖືກຍຶດໃນຕ່າງປະເທດ’ ເປັນບັນຫາຈິງ, ເກີດເລື້ອຍ, ແລະ ເຈັບປວດພໍທີ່ຄົນຢາກໄດ້ທາງແກ້ບໍ?

| ☐ | ມີຫຼັກຖານ/ສະຖິຕິ ຢືນຢັນວ່າຄົນລາວ (ໄປເຮັດວຽກ/ຖືກຫຼອກ) ປະສົບບັນຫາພາສປອດເສຍ ຫຼື ຖືກຍຶດແທ້ |
| --- | --- |
| ☐ | ໄດ້ລົມກັບ ຄົນທີ່ເຄີຍປະສົບ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ຫຼື NGO/ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອ 1 ແຫ່ງ |
| ☐ | ເຂົ້າໃຈວ່າ ປັດຈຸບັນ ຄົນແກ້ບັນຫານີ້ແນວໃດ (ໂທຫາໃຜ, ໃຊ້ຫຍັງ) |
| ☐ | ບັນຫາ ‘ເຈັບປວດ’ ພໍ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ຍອມຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະແກນເອກະສານໄວ້ລ່ວງໜ້າ |

# B. ກວດສອບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ (Users)

| ຫົວຂໍ້ | ຄຳຕອບຂອງທີມ (ຕື່ມ) |
| --- | --- |
| ຜູ້ໃຊ້ຫຼັກ (Primary user) ແມ່ນໃຜ? |  |
| ໃຊ້ຕອນໃດ / ສະຖານະການໃດ? |  |
| ໃຊ້ໂທລະສັບແບບໃດ (Android/iOS, ມີເນັດບໍ?) |  |
| ໃຜເປັນຄົນຊ່ວຍຕອນສຸກເສີນ (ຍາດ/ສະຖານທູດ/ເຈົ້າໜ້າທີ່)? |  |
| ອຸປະສັກໃນການໃຊ້ (ພາສາ, ຄວາມໄວ້ໃຈ, ການເຂົ້າເຖິງ)? |  |

# C. ສົມມຸດຕິຖານທີ່ສ່ຽງທີ່ສຸດ (Riskiest Assumptions)

ນີ້ຄືຈຸດທີ່ກຳມະການຈະຖາມທັນທີ. ຖ້າຂໍ້ໃດ ‘ບໍ່ຈິງ’ ໄອເດຍຈະພັງ — ຕ້ອງກວດກ່ອນ.

| ສົມມຸດຕິຖານ | ວິທີກວດສອບ | ສະຖານະ / ຄຳຕອບ |
| --- | --- | --- |
| ໂທລະສັບເອງກໍຖືກຍຶດໄປພ້ອມ | ຕ້ອງມີທາງເຂົ້າສຳຮອງ (web, trusted contact, ລະຫັດກູ້ຄືນ) |  |
| ສະຖານທູດ/ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍອມຮັບ ສຳເນົາດິຈິຕອນ | ກວດຂັ້ນຕອນ Emergency Passport ຈິງ — ນີ້ຕ້ອງເປັນ official partnership, hackathon ສ້າງເອງບໍ່ໄດ້ |  |
| ຂໍ້ມູນພາສປອດປອດໄພ (ບໍ່ຖືກ hack) | ເຂົ້າລະຫັດແບບໃດ? ເກັບໄວ້ໃສ? ໃຜເຂົ້າເຖິງໄດ້? |  |
| GPS ບໍ່ຖືກໃຊ້ໃນທາງຜິດ (ນາຍຈ້າງຕິດຕາມ) | ໃຜຄວບຄຸມການເປີດ/ປິດ? ການຍິນຍອມ (consent)? |  |
| ຜູ້ໃຊ້ຈະສະແກນເອກະສານໄວ້ ‘ກ່ອນ’ ເກີດເຫດ | ທົດສອບກັບຄົນຈິງ ວ່າຍອມເຮັດບໍ? |  |

# D. ການແກ້ໄຂ & ຂອບເຂດ MVP

ກົດສຳຄັນ: ເຮັດ 1 demo flow ໃຫ້ສົມບູນ ດີກວ່າເຮັດຫຼາຍຢ່າງເຄິ່ງໆ.

ແນະນຳ MVP flow:

ສຸກເສີນ → ກົດ SOS → ສົ່ງ ຕຳແໜ່ງ GPS + ສຳເນົາພາສປອດ ໃຫ້ trusted contact / ເຈົ້າໜ້າທີ່

ກວດສອບ scope:

| ☐ | ເລືອກ 1 flow ດຽວທີ່ຈະ demo (ຂຽນເປັນ 1 ປະໂຫຍກ) |
| --- | --- |
| ☐ | ຟີເຈີ P0 (ຕ້ອງມີ): ____________________ |
| ☐ | ຟີເຈີ P1 (ມີຖ້າມີເວລາ): ____________________ |
| ☐ | ຟີເຈີ P2 (ໄວ້ pitch ເປັນ ‘ອະນາຄົດ’ ບໍ່ຕ້ອງສ້າງ): ____________________ |
| ☐ | ສ່ວນທີ່ ‘ປອມ’ (mock) ໃນ demo ໄດ້: ____________________ |
| ☐ | ບໍ່ມີ flow ໃດ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ການອະນຸມັດຈາກສະຖານທູດຈິງ |

# E. ກຽມຄຳຕອບໃຫ້ກຳມະການ

ຂຽນຄຳຕອບສັ້ນໆ ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ສຳລັບຄຳຖາມຍາກເຫຼົ່ານີ້:

| ຄຳຖາມ | ຄຳຕອບສັ້ນຂອງທີມ |
| --- | --- |
| ‘ຖ້າໂທລະສັບຖືກຍຶດໄປ ແອັບຍັງຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ?’ |  |
| ‘ສະຖານທູດຍອມຮັບ ສຳເນົາໃນແອັບ ແທ້ບໍ? ມີຂໍ້ຕົກລົງບໍ?’ |  |
| ‘ຂໍ້ມູນພາສປອດເກັບປອດໄພແນວໃດ ຖ້າຖືກ hack?’ |  |
| ‘GPS ຈະຖືກນາຍຈ້າງໃຊ້ຕິດຕາມຜູ້ໃຊ້ໄດ້ບໍ?’ |  |
| ‘ຕ່າງຈາກ Google Drive / ຖ່າຍຮູບເກັບໄວ້ ແນວໃດ?’ |  |
| ‘ໂມເດວທຸລະກິດ / ຈະຍືນຍົງແນວໃດຫຼັງ hackathon?’ |  |

# F. ແຜນກວດສອບ 3 ມື້ທຳອິດ

| ມື້ | ເປົ້າໝາຍ | ຜົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ (Output) |
| --- | --- | --- |
| ມື້ 1 | ຢືນຢັນບັນຫາ — ລົມກັບສະຖານທູດ/NGO/ຜູ້ປະສົບເຫດ | ບັນທຶກສຳພາດ 3+ ຄົນ; ຢືນຢັນວ່າບັນຫາຈິງ |
| ມື້ 2 | ກວດສົມມຸດຕິຖານສ່ຽງ (ສ່ວນ C) | ທຸກແຖວໃນຕາຕະລາງ C ມີຄຳຕອບ |
| ມື້ 3 | ກຳນົດ MVP flow ດຽວ (ສ່ວນ D) | 1 flow ຊັດເຈນ + ລາຍການ P0/P1/P2 |

ມື້ 4–5: ສ້າງ MVP flow · ມື້ 6: ຂັດ demo + pitch · ມື້ 7: ຊ້ອມ + ກຽມຄຳຕອບກຳມະການ.

# G. ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈ (Decision Log)

| ວັນທີ | ການຕັດສິນໃຈ / ສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ | ໂດຍໃຜ |
| --- | --- | --- |